|  | STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU |  |  |  |
| Dok. Kodu: İK. FR. RTO. 04 | Yay. Tar: 26.12.2023 | Revizyon No: 3 | Rev. Tar: 26.12.2023 | Sayfa Sayısı: 2 |

| RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | SÜREÇTE YER ALIP OYLAMAYA KATILAN PERSONELİN ADI SOYADI |  |  |
| KTÜ/STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI/BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI BİRİMİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sıra | Referans No | Stratejik Hedef | Birim/ alt birim hedefi | Tespit edilen risk |  | Etki A | Etki B | Etki C | ETKİ (A+B+C)/3 | Olasılık A | Olasılık B | Olasılık C | OLASILIK (A+B+C)/3 | Risk Puanı | A | B | C |
| 1 | SGDB.BP.01 |  | Bütçe tekliflerinin bütçe hazırlama usul ve esaslarına uygun olarak ve yasal süresinde yerine getirmek | Risk | Bütçe rakamlarının hatalı hesaplanması, tahminlerin sağlıklı yapılamaması |  | 4 | 4 | 4,00 |  | 2 | 5 | 3,50 | 14,00 | KENAN CEBECİ | ADEM TURAN | HATİCE ERTEM |
|  |  |  |  | Sebep | Üniversitemiz birimlerinin bilgi ve dikkat eksikliği, birimlerden gelen verilerin sağlıksız olması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | SGDB.BP.02 |  |  | Risk | Ödenek tekliflerinde üst limit(tavan) uygulanması nedeniyle bazı ödeneklerin yetersiz kalması |  | 4 | 4 | 4,00 |  | 3 | 4 | 3,50 | 14,00 | KENAN CEBECİ | ADEM TURAN | HATİCE ERTEM |
|  |  |  |  | Sebep | Kaynakların sınırlı olması, hükümet politikası, tasarruf tedbirleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SGDB.AFP.01 |  |  | Risk | Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilen ödeneklerin aylara dağılım tekliflerinin, Başkanlıkça değişiklik yapılarak onaylanması |  | 3 | 3 | 3,00 |  | 3 | 3 | 3,00 | 9,00 | KENAN CEBECİ | ADEM TURAN | HATİCE ERTEM |
|  |  |  |  | Sebep | Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığının yıllık nakit planlaması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | SGDB.BP.03 |  |  | Risk | Kurum bütçe tekliflerinin süresinde hazırlanamaması |  | 4 | 4 | 4,00 |  | 1 | 4 | 2,50 | 10,00 | KENAN CEBECİ | ADEM TURAN | HATİCE ERTEM |
|  |  |  |  | Sebep | Birimlerin bütçe hazırlama sürecine başlamadan önce ön hazırlık yapmaması - Bütçe hazırlık sürecinde ilgili personelin izinli ya da hasta olması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | SGDB.AFP.02 |  |  | Risk | Birimlerin harcama önceliklerini sağlıklı tespit etmemeleri |  | 4 | 3 | 3,50 |  | 3 | 4 | 3,50 | 12,25 | KENAN CEBECİ | ADEM TURAN | HATİCE ERTEM |
|  |  |  |  | Sebep | Mali yıl başında birimlerin hazırlamış oldukları finansman programında ödeneklerini aylara planlı bir şekilde dağıtmamaları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | SGDB.BP.04 |  |  | Risk | Bütçe tekliflerinin bütçe hazırlama usul ve esaslarına uygun hazırlanamaması |  | 3 | 2 | 2,50 |  | 2 | 4 | 3,00 | 7,50 | KENAN CEBECİ | ADEM TURAN | HATİCE ERTEM |
|  |  |  |  | Sebep | İlgili personellerin mevzuat konusunda yetersiz olması ve mevzuattaki güncel değişiklikleri takip etmemesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | SGDB.BP.05 |  |  | Risk | Ödenek ihtiyacının doğru belirlenememesi |  | 3 | 4 | 3,50 |  | 2 | 4 | 3,00 | 10,50 | KENAN CEBECİ | ADEM TURAN | HATİCE ERTEM |
|  |  |  |  | Sebep | Birimlerin ilgili mali yıl hedeflerini göz önünde bulundurmadan ödenek belirlemesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | SGDB.BP.06 |  |  | Risk | Performans göstergeleri ve faaliyet maliyetlerine ilişkin bilgilerin birimlerden sağlıklı bir şekilde alınamaması | 3 | 3 | 3 | 3,00 | 2 | 2 | 3 | 2,33 | 7,00 | NURAY ABANOZ | ADEM TURAN | SERDAR ARSLAN |
|  |  |  |  | Sebep | Harcama Birimlerinin gerekli dikkat ve özeni göstermemesi, faaliyet esaslı maliyet bilgilerinin tutulmaması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | SGDB.MDP.01 |  |  | Risk | İkinci altı aya ilişkin yapılacak faaliyet tahminlerinin gercekçi olmaması, ilgili hizmet birimlerinin önceki yılın aynı dönemindeki gerçekleşmelerde yapılan karşılaştırmanın iyi analiz edememeleri | 3 | 4 | 3 | 3,33 | 2 | 2 | 3 | 2,33 | 7,78 | NURAY ABANOZ | ADEM TURAN | SERDAR ARSLAN |
|  |  |  |  | Sebep | Tahminler konusunda faaliyetlerle sorumlu harcama birimlerdinden gelen tahminlerin hatalı olması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |